Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, phù hợp với buổi họp 45 phút và giúp nhanh chóng xác định hành động cải thiện.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột, lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue – Cách làm hiệu quả, nên duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Lỗi được phát hiện muộn khiến nhóm phải sửa gấp.” Stop – Cải thiện việc phát hiện và thông báo lỗi sớm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner – Đây là vấn đề về sản phẩm và nhu cầu người dùng. |
| T5 | DoD chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Kiểm thử bắt đầu muộn, dồn vào ngày 9. | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử xuyên suốt Sprint nên lỗi được phát hiện muộn, không đủ thời gian xử lý. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử từ ngày 2; kiểm thử mỗi PBI ngay khi hoàn thành. | Scrum Master theo dõi, Developers thực hiện. | Cuối Sprint tiếp theo. | Bảng công việc có ngày bắt đầu kiểm thử và kết quả kiểm thử của từng PBI. |

3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Mở đầu, thống nhất cách trao đổi an toàn, không đổ lỗi.

- H2: Thu thập ý kiến và dựng lại diễn biến Sprint.

- H5: Gom nhóm ý kiến, tìm nguyên nhân.

- H1: Chọn Improvement và thống nhất thời điểm kiểm tra.

- H6: Tổng kết, cảm ơn và hẹn đánh giá lại.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt, vì cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động cải thiện.

Lời mở đầu: Buổi Retrospective hôm nay nhằm tìm cách cải thiện quy trình làm việc, không phải để chỉ trích bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tập trung vào sự việc và nguyên nhân thay vì đổ lỗi. Chúng ta sẽ cùng chọn một hành động cải thiện cụ thể và thống nhất cách kiểm tra kết quả ở Sprint tiếp theo